**회의록**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** |  | **작 성 자** | **김태욱** |
| **팀 장** | **김태욱** | **팀 원** | **노일환, 박종현, 박형근, 강준성** |
| **주 제** | **한 일 점검 및 작업 분담** | | |
| **회 의 일 자** | **2023.07.20** | | |
| **회 의 시 간** | **오전 11:00 ~ 12:00** | | |
| **회 의 장 소** | **컴퓨터 실습실 (5406)** | | |

|  |
| --- |
| **회의 내용** |
| **0. 지난 업무 점검**   * **태욱 : 90% 완료함. (강의 10분만 들으면 됨. + 구상을 하지 못함)** * **종현 : SQL 공부하고 있다. - DDL, DCL, DML 계속 공부** * **형근 : 중급 강의 반 이상 완료. ( 1시간 분량 )** * **준성 :** * **일환 :**   **1. 맡은 업무들**   * **태욱 : 중급 강의 완성 + 자기 것으로 만들어오기 (본인 것의 예제 만들어오기)** * **종현 : 쇼핑몰 클론 코딩 (join, insert, select, insert, where – 상품 등록, 상품 검색 등등), 페이징 공부 (페이지를 넘기는 것, (페이지를 넘기면, 다음 목록 10개를 가져오기.))** * **형근 : 중급 강의 완성 + 자기 것으로 만들어오기 (본인 것의 예제 만들어오기)** * **준성 : 구매하기 기능 구현 (스프링으로 하기)** * **일환**   **1. 그리드 클래스를 활용해서 헤더, 세션, 풋터처럼 구역을 나누고 헤더에는 네비바(메뉴) 세 션에는 테이블을 활용해서 풋터에는 로고나 이미지 원하는 대로 만들어보기.**  **2. 무료 템플릿은 봐도 좋지만, 사용된 영역에는 본인이 직접 주석을 달고 설명 달아보기.**  **3. 게시판 만들어보기 (게시판 html 검색해서 참고 하는 정도로 하기)**  **2. 추가 의논 사항 및 특이사항.**   * **구매 및 결제 기능 구현 (강준성, 박형근 – 선우 형의 도움을 받기 (일주일에 2~3번 나와서 도움이 받기))** * **기능 구현해야 할 것들 : 관리자 페이지 (사이트 관리(상품 등록, 상품 내리기), 고객이 관리자 페이지 못 들어오게 하는 것, 회원관리 등등) - 선우 형한테 배우기, 구매 및 결제 (은행 – 가상계좌, 카카오페이, 네이버 페이 등등) - ‘아임포트 적용법’ , 본인인증 (휴대폰을 이용한) - 인터넷에 검색해서 하기** |