**회의록**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** |  | **작 성 자** | **김태욱** |
| **팀 장** | **김태욱** | **팀 원** | **노일환, 박종현, 박형근, 강준성** |
| **주 제** | **한 일 점검 및 작업 분담** | | |
| **회 의 일 자** | **2023.09.27** | | |
| **회 의 시 간** | **오전 3:30 ~ 4:05** | | |
| **회 의 장 소** | **컴퓨터 실습실 (5405)** | | |

|  |
| --- |
| **회의 내용** |
| 0. 지난 업무 점검   * 태욱 : 전체적인 DB의 완성 + JPA CRUD 작업의 완료. * 종현 : 구현 완료 (비밀번호 비교까지) * 형근 : 코로나 이슈 * 준성 : 부족한 부분이 무엇이 있는지 (좋아요, 아이콘 심플한거) * 일환 : 페이지 만드는 연습 계속 하는 중.   1. 맡은 업무들   * 태욱 : 웹과 DB의 연동하는 법 모의로 해 보기. + 웹과 DB 연결한JPA update, select, delete 기능 구현 완성 * 종현 : 웹과 DB의 연동하는 법 모의로 해 보기. (로그인 기능 Mapper 방식으로 전환 + 회원가입시 제약조건 추가하기 (js) * 형근 : 코로나 이슈 * 준성 : 여기저기 흩어져 있는 코드들 하나로 합치기 (메인 페이지, 결제, 상품 페이지 등등)   일환 : 수정 작업  2. 추가 의논 사항 및 특이사항. |