**회의록**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** |  | **작 성 자** | **김태욱** |
| **팀 장** | **김태욱** | **팀 원** | **노일환, 박종현, 박형근, 강준성** |
| **주 제** | **한 일 점검 및 작업 분담** | | |
| **회 의 일 자** | **2023.10.18** | | |
| **회 의 시 간** | **오후 3:30 ~ 4:05** | | |
| **회 의 장 소** | **컴퓨터 실습실 (5405)** | | |

|  |
| --- |
| **회의 내용** |
| 0. 지난 업무 점검   * 태욱 : 장바구니 구현완료 / 마이 페이지, 게시판 페이지 빽 작업 ING * 종현 : 페이징 본 플젝에 구현 완료 * 형근 : * 준성 : 상품 상세 페이지 iframe 크기 늘려오기, 메인 페이지 상품 클릭 시 상품 상세 페이지로 이동하기 (메인 페이지 3D Model 신발 uid 값 구해오기) 완료 * 일환 : 관리자, 좋아요 페이지 생성 하기. / 검색 페이지 수정하기, 게시판 페이지 글 보기 페이지 생성하기 (게시글 제목을 누르면, 이동할 수 있도록)   1. 맡은 업무들   * 태욱 : 게시판, 마이페이지, 관리자 페이지 빽 작업. * 종현 : 검색 작업 완료하기. (main, notice\_board Page) * 형근 : * 준성 : 메인 페이지 동영상 작업, 상품 상세페이지 iframe 크기 늘려오기 (스타일 문제 되는데까지 해 보기.)   - 일환 : 할 일 없음. (페이지 생성을 다 했고. 워낙 프론트를 앞에서 다해서.)  2. 추가 의논 사항 및 특이사항.  - Refused to display '<URL>' in a frame because it set 'X-Frame-Options' to 'sameorigin'. 문제 발생. |