**회의록**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** |  | **작 성 자** | **김태욱** |
| **팀 장** | **김태욱** | **팀 원** | **노일환, 박종현, 박형근, 강준성** |
| **주 제** | **프로젝트 계획 브리핑 및 작업 분담** | | |
| **회 의 일 자** | **2023.07.06** | | |
| **회 의 시 간** | **오전 11:00 ~ 오전 12:30** | | |
| **회 의 장 소** | **컴퓨터 실습실 (5406)** | | |

|  |
| --- |
| **회의 내용** |
| **0. 진행방식**  **- 7월 한 달간은 친해지고, 공부하는 시간 가지는 달**  **- 7월 3일날 학교에서 만나서 회의하기 (그때까지 자신이 맡은 부분을 토대로, 공부할 꺼 들고오기)**  **- 8월 달에 김선우 형 불러서 웹 개발에 관련한 가이드 라인 듣기**  **(검색 기능 구현 방법, 주의사항, 시간단축 꿀팁 등등)**  **\* 회의는 일주일에 한번 씩 (진행상황 점검 및 동기부여)**  **1. 업무이해 (공통 이해)**  **2023.07.06일까지 해야 할 것.**   * **자신이 맡은 업무에 대한 전반적인 이해와 필요 기술 정리** * **자신이 맡은 업무에 대한 공부해야 할 것 정리 및 구상 해오기. (인프런 강의, 유튜브 등등)**   **ex) 내가 맡은 업무는 무엇이며, 이러한 부분에 무슨 기술이 필요할 껏 같다. 그래서 나는 이러이러한 공부를 할 것이다.**  **2. 맡은 업무들**  **- 일환 : 기존의 HTML5에다가 부트 스트랩을 이용해서 CSS 적용하는 방법.**  **- 종현 : 데이터베이스 작성 및 수정 담당 (MySQLWorkbench 이용)**  **- 준성 : 전체적인 페이지 구성 총괄 (프론트엔드)**  **- 형근 : 페이지 구성 담당 (프론트엔드)**  **- 태욱 : 백엔드 총괄**  **특별임무**  **준성 : 2D 사진 -> 3D Model 변환 하는 것 실현 가능한지 7월 달 까지 알아오기**  **(VR 게임 학과 이윤석 교수님에게 물어보기 - 김원일 교수님 통해서)** |