**회의록**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** |  | **작 성 자** | **김태욱** |
| **팀 장** | **김태욱** | **팀 원** | **노일환, 박종현, 박형근, 강준성** |
| **주 제** | **한 일 점검 및 작업 분담** | | |
| **회 의 일 자** | **2023.09.21** | | |
| **회 의 시 간** | **오전 3:30 ~ 4:05** | | |
| **회 의 장 소** | **컴퓨터 실습실 (5405)** | | |

|  |
| --- |
| **회의 내용** |
| 0. 지난 업무 점검   * 태욱 : 구현 80% 완료 (MyBatis를 이용해서 JPA CRUD) * 종현 : 구현 완료 (비밀번호 비교까지) * 형근 : 페이지 넘기는 거 구현 완료. * 준성 : CORS 에러 거의 해결. * 일환 : 페이지 만드는 연습 계속 하는 중.   1. 맡은 업무들   * 태욱 : 전체적인 DB의 완성 + JPA CRUD 작업의 완성 * 종현 : 회원가입/로그인 기능 + 비밀번호 암호화 복호화 * 형근 : 게시판 기능의 완성 * 준성 : 부족한 부분이 무엇이 있는지 (좋아요, 아이콘 심플한거)   - 일환 : 지금 한 5페이지 수정 및 완료.  2. 추가 의논 사항 및 특이사항.  - 3D Model Shoes |